АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МОШКОВО

МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20.02.2013   № 50

О муниципальной адресной программе

«О капитальном ремонте многоквартирных домов

в рабочем поселке Мошково на 2013 год»

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах рабочего поселка Мошково, в соответствии с Жилищным кодексом РФ, Постановлением администрации Новосибирской области от 28.09.2009 № 351-па "О Фонде модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. муниципальную адресную программу «О капитальном ремонте многоквартирных домов в рабочем поселке Мошково на 2013 год»;

1.2. объемы долевого финансирования;

1.3. перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках муниципальной адресной программы «О капитальном ремонте многоквартирных домов в рабочем поселке Мошково на 2013 год» (приложение 1);

1.4. реестр многоквартирных домов муниципальной адресной программы рабочего поселка Мошково по проведению капитального ремонта многоквартирных домов  на 2013 год, по видам ремонта (приложение 2);

2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности обеспечить средства на 2013 год для финансирования муниципальной адресной программы «О капитальном ремонте многоквартирных домов в рабочем поселке Мошково на 2013 год».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мошковская новь» и разместить на официальном сайте рабочего поселка Мошково.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава рабочего поселка Мошково						      Н.С.Лебедев

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области

от  20.02.2013 г.  №  50

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«О капитальном ремонте многоквартирных домов

в рабочем поселке Мошково» на 2013 год

ПАСПОРТ

муниципальной адресной программы

«О капитальном ремонте многоквартирных домов

в рабочем поселке Мошково» на 2013 год

| Наименование программы | Муниципальная адресная программа «О капитальном ремонте многоквартирных домов в рабочем поселке Мошково» на 2013 год |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области |
| Разработчик программы | Органы местного самоуправления |
| Руководитель программы | Глава администрации рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области |
| Цель и задачи программы. Важнейшие целевые индикаторы | Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах рабочего поселка Мошково, снижение физического износа многоквартирного дома, включенного в программу, увеличение сроков эксплуатации конструкций и элементов 1 многоквартирного дома до нормативных, согласно ВСН 58-88(р) Задачи: увеличение срока эксплуатации крыш; увеличение срока эксплуатации внутридомовых инженерных систем, учет и снижение потребления энергоресурсов; увеличение срока эксплуатации ограждающих конструкций, улучшение внешнего облика рабочего поселка Мошково; увеличение срока эксплуатации внутридомовых инженерных систем Целевые индикаторы: улучшение условий проживания граждан в 1 многоквартирном доме; повышение надежности внутридомовых инженерных систем и конструктивных элементов в многоквартирном доме |
| Ответственный исполнитель программы | Органы местного самоуправления |
| Исполнители основных мероприятий программы | Товарищества собственников жилья, управляющая организация, выбранная собственниками помещений в многоквартирном жилом доме для управления |
| Сроки реализации программы | 2013 год |
| Объем и источники финансирования программы | 2013 год - 4900628 руб. в т.ч.: средства Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области (далее –Фонда)- 3430435 руб. бюджет рабочего поселка Мошково- 735096 руб. внебюджетные средства (денежные средства товариществ собственников жилья либо собственников помещений в многоквартирном доме) – 735097 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в соответствующих показателях, поддающихся количественной оценке | Реализация программы позволит обеспечить безопасные и комфортные условия проживания жителей 1 многоквартирного дома, снизить физический износ, повысить надежность инженерных систем и конструктивных элементов многоквартирного дома путем проведения следующих работ по капитальному ремонту: ремонт крыш – 1-го многоквартирного дома; ремонт фасадов – 1-го многоквартирного дома; ремонт внутридомовых инженерных систем – 1-го многоквартирного дома; ремонт подвальных помещений – 1-го многоквартирного дома |

- Общие положения

Объектом муниципальной адресной программы (целевой программы) «О капитальном ремонте многоквартирных домов в рабочем поселке Мошково» на 2013 год (далее – Программа) являются многоквартирные дома.

Предметом Программы является проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории рабочего поселка Мошково, в соответствии с Постановлением администрации Новосибирской области от 28.09.2009 № 351-па "О Фонде модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области" для создания безопасных и благоприятных условий для проживания граждан.

Нормативная правовая база Программы:

1. Жилищный кодекс Российской Федерации;

2. Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3. Постановление администрации Новосибирской области от 28.09.2009 № 351-па "О Фонде модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области"

2. Характеристика сферы действия Программы

Действующим законодательством предусмотрена обязанность собственников помещений в многоквартирных домах нести бремя расходов на содержание общего имущества в таких домах.

Приведение жилищного фонда в соответствие с санитарными и техническими правилами и нормами, иными требованиям законодательства, устранение неисправностей конструктивных элементов многоквартирных домов, восстановление и (или) замена их более долговечными материалами только за счет средств собственников помещений невозможно. Необходим переход к осуществлению масштабного капитального ремонта путем программного решения проблемы сохранения жилищного фонда рабочего поселка Мошково. Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов планируется проводить с привлечением средств Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области (далее – Фонд), средств бюджета рабочего поселка Мошково, средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, собственников помещений (далее - средства собственников помещений).

Общая площадь многоквартирных домов на территории рабочего поселка Мошково составляет 92,3 тыс. кв. м. – всего 67 домов

Сложившийся «недоремонт» жилых домов и высокий процент износа привели к значительному снижению сроков эксплуатации конструктивных элементов и эксплуатационных качеств многоквартирных  домов в целом.

Приближение к предельно допустимым характеристикам надежности не обеспечивает безопасность жизни граждан, комфортность проживания и сохранность имущества.

Реализация Программы позволит снизить физический износ зданий, обеспечить сохранность и надлежащее содержание общего имущества многоквартирных домов в соответствии с санитарными и техническими правилами и норами, снизить риск возникновения аварийных ситуаций и расходы собственников помещений.

- Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах рабочего поселка Мошково, снижение физического износа в 1 многоквартирном  доме, включенных в программу на 30-50 %, увеличение сроков эксплуатации конструкций и элементов домов до нормативных, согласно ВСН 58-88(р).

Задачами для достижения этих целей являются:

увеличение срока эксплуатации крыш;

увеличение срока эксплуатации внутридомовых инженерных систем, учет и снижение потребления энергоресурсов;

увеличение срока эксплуатации ограждающих конструкций, улучшение внешнего облика поселка;

увеличение срока эксплуатации  внутридомовых инженерных систем.

Поставленные задачи включают в себя следующие мероприятия:

проведение капитального ремонта 1 многоквартирного дома общей площадью жилых помещений – 763,8 кв. м;

в том числе  ремонт:

крыш – 1 многоквартирного жилого дома;

фасадов зданий –   1 многоквартирного жилого дома;

внутридомовых инженерных систем – 1 многоквартирного жилого дома;

подвальных помещений – 1 многоквартирного дома.

4. Перечень программных мероприятий

Цели, задачи и мероприятия Программы

Таблица 4.1

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия | Показатель | Единица измерения | Отчетный период 2013 год | Плановый период 2013 год | Ответственный исполнитель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах рабочего поселка Мошково, снижение физического износа многоквартирных домов, включенных в программу на 30-50 %, увеличение сроков эксплуатации конструкций и элементов 4 многоквартирных домов до нормативных, согласно ВСН 58-88(р). | Улучшения условий проживания граждан, в многоквартирных домах | дома | 1 | 1 | Управляющая организация, ТСЖ | До 01.11. 2013 |
| 2. | Увеличение срока эксплуатации крыш | Нормативный срок эксплуатации | годы | 10-30 | 10-30 | Управляющая организация, ТСЖ |  |
| 3. | Ремонт крыш | Количество | Шт. | 1 | 1 | Управляющая организация, ТСЖ | согласно нормативной продолжительности выполнения работ |
|  |  | Стоимость единицы | млн. рублей | 0,0018 | 0,0018 |  |  |
|  |  | Сумма Сумма затрат | млн. млн. рублей | 1,052 | 1,052 |  |  |
| 4 | Ремонт подвалов | Количество | Шт. | 1 | 1 | Управляющая организация, ТСЖ | согласно нормативной продолжительности выполнения работ |
|  |  | Стоимость единицы | млн. рублей | 0,001 | 0,001 |  |  |
|  |  | Сумма Сумма затрат | млн. млн. рублей | 0,05 | 0,05 |  |  |
| 5. | Увеличение срока эксплуатации внутридомовых инженерных систем, учет и снижение потребления энергоресурсов | Нормативный срок эксплуатации | годы | 20 | 20 | Управляющая организация, ТСЖ |  |
|  |  | Снижение энерго потребления | % | 8 - 10 | 8 - 10 |  |  |
|  |  | Увеличение срока эксплуатации внутридомовых инженерных систем | % | 7 | 7 |  |  |
|  |  | Количество | Шт. | 1 | 1 | Управляющая организация, ТСЖ | согласно нормативной продолжительности выполнения работ |
|  |  | Стоимость единицы | млн. рублей |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат | млн. рублей | 0,9 | 0,9 |  |  |
| 7. | Увеличение срока эксплуатации ограждающих конструкций, снижение потребление энергоресурсов, улучшение внешнего облика поселка | Нормативный срок эксплуатации | годы | 12 | 12 | Управляющая организация, ТСЖ |  |
|  |  | сокращение теплопотерь | % | 8 - 10 | 8 - 10 |  |  |
| 8. | Ремонт фасадов | Количество | шт. | 1 | 1 | Управляющая организация, ТСЖ | согласно нормативной продолжительности выполнения работ |
|  |  | Стоимость единицы | млн. рублей | 0,0036 | 0,0036 |  |  |
|  |  | Сумма затрат | млн. рублей | 2,56 | 2,56 |  |  |
|  |  | Снижение процента износа оснований и фундаментов | годы | 10 | 10 |  |  |
| ремонт - всего |  |  | млн. рублей | 4,9 | 4,9 | Управляющая организация, ТСЖ |  |

Формирование перечня многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках муниципальной адресной программы рабочего поселка Мошково по проведению капитального ремонта в 2013 году (далее по тексту – Перечень) (приложение № 1 к Программе) и реестра многоквартирных домов, участвующих в региональной (муниципальной) программе по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее по тексту- Реестр) (приложение № 2 к Программе) проводилось по критериям оценки заявок управляющей организацией, претендующих на получение финансовой поддержки на проведение капитального ремонта. Отбор производится путем ранжирования (установления очередности, приоритета в порядке следования) многоквартирных жилых домов и набора такого их количества, чтобы суммарный объём работ набранных многоквартирных домов соответствовал объёму финансирования текущей заявки муниципального образования из всех источников.

Очередность многоквартирных домов в перечне устанавливается по сумме очередностей, ранжированных в порядке, учитывающем смысловой вес значений критериев (очередностей):

1. Технические критерии:

время проведения последнего капитального ремонта многоквартирного дома или время ввода такого дома в эксплуатацию – в порядке возрастания среднего значения;

состояние ремонтируемого элемента общего имущества многоквартирного дома – наличие экспертного заключения специализированной организации о невозможности его дальнейшей эксплуатации;

комплексность капитального ремонта многоквартирного дома - по количеству видов ремонта в порядке убывания значения;

качественное улучшение технических характеристик многоквартирного дома в результате планируемого капитального ремонта (приоритет повышению энергоэффективности) - по количеству видов в порядке убывания значения;

2. Организационные критерии:

уровень самоорганизации собственников помещений в многоквартирном доме в отношении управления многоквартирным домом - первоочередное преимущество товариществ собственников жилья, наличие товариществ собственников жилья на территории поселка в порядке убывания значения;

степень готовности многоквартирного дома к капитальному ремонту - при наличии проектной-сметной документации;

3. Финансовые критерии:

доля финансирования из внебюджетных источников в общей стоимости капитального ремонта многоквартирного дома (доля прямых инвестиций собственников помещений в многоквартирном доме и заемных средств, привлекаемых собственниками) в порядке убывания значения;

финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме (уровень суммарной задолженности по плате за содержание и ремонт жилого помещения) – в порядке возрастания удельного значения.

Стоимость работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в Перечень и Реестр, определялась из расчета сметной стоимости.

Размер удельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах – 7,9 тыс. рублей / кв.м.

Обоснование объёма средств проведения капитального ремонта многоквартирных домов осуществляется исходя из предельной стоимости проведения капитального ремонта и общей площади помещений в многоквартирных домах, включённых в программу.

5. Механизм реализации Программы

- Реализация программы осуществляется разработчиком программы совместно с исполнителями основных мероприятий.

- Порядок предоставления и расходования средств Фонда, долевого финансирования бюджета рабочего поселка Мошково на реализацию Программы устанавливается федеральными правовыми актами, правовыми актами Новосибирской области и муниципальными правовыми актами.

Подготовка проектно-сметной документации, отбор и заключение договоров с подрядными организациями на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, технический надзор за капитальным ремонтом многоквартирных домов осуществляют управляющая организация.

Перечень мероприятий по реализации настоящей программы, срок исполнения и ответственные исполнители представлены в форме таблицы 5.1.

Заказчик Программы организует контроль за целевым расходованием бюджетных средств.

Таблица 5.1

| № | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовка и прием заявок в установленном порядке |  | Управляющая организация либо ТСЖ |
| 2. | Отбор и формирование перечня многоквартирных жилых домов согласно утвержденных критериев |  | Управляющая организация либо ТСЖ |
| 3. | Подготовка проектно-сметной документации и проведение её государственной экспертизы |  | Управляющая организация либо ТСЖ |
| 4. | Подготовка и рассылка уведомлений о выделении субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | в течении 5 рабочих дней со дня распределения выделенных средств | Управляющая организация либо ТСЖ |
| 5. | Заключение соглашений на долевое финансирование проведения ремонтных работ | в течении 30 дней со дня получения уведомления | Управляющая организация либо ТСЖ |
| 6. | Отбор и заключение договоров с подрядными организациями на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | в течении 10 дней со дня получения финансовых средств | Управляющая организация либо ТСЖ |
| 7. | Организация выполнения ремонтных работ | согласно нормативной продолжительности выполнения работ | Управляющая организация либо ТСЖ |
| 8. | Приемка выполненных ремонтных работ с оформлением соответствующих документов | по мере окончания работ | Управляющая организация либо ТСЖ |

6. Эффективность реализации Программы

Реализация настоящей Программы должна обеспечить следующие конечные результаты:

1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах рабочего поселка Мошково, снижение физического износа 1 многоквартирного дома на 30-50%;

2. Обеспечение сохранности и надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с санитарными и техническими правилами и норами, иными требованиям законодательства.

3. Создание условий для снижения расходов на содержание общего имущества в  многоквартирных домах на 15%;

4. Создание условий для передачи многоквартирных домов в управление собственникам помещений.

Планируемые показатели выполнения Программы приведены в Приложении 1

7. Источники финансирования Программы

Общий объем финансирования, необходимый для реализации Программы  составит  4900628 рублей,

в т.ч.:

средства Фонда – 3430435 рублей;

бюджет рабочего поселка Мошково (на условиях софинансирования) - в размере не менее чем 15 % общего объема средств - 735096 рублей;

внебюджетные средства - средства собственников помещений  в размере не менее чем 15 % общего объема средств – 735097 рублей.

Получателем средств Фонда  является  администрация рабочего поселка Мошково.