СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МОШКОВО 

МОШКОВСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

девятой сессии

от 14.07.2011 г. № 16
Об отчете «О ходе реализации генерального плана рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области, Правил землепользования и застройки рабочего поселка Мошково, п.Новослободка, п.Порос»
В соответствии с  Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», пп.1 п.1 ст18 Устава рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области» Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет «О ходе реализации генерального плана рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области, Правил землепользования и застройки рабочего поселка Мошково, п.Новослободка, п.Порос» (прилагается).
2. Решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава рабочего поселка Мошково                                                      Н.С.Лебедев

Отчет
о ходе реализации генерального плана рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области, Правил землепользования и застройки рабочего поселка Мошково, п.Новослободка, п.Порос
Реализация генерального плана имеет целью решение приоритетных задач в области градостроительства, определенных генеральным планом, на период с 2010 по 2035  годы:

- обеспечение последовательной регенерации существующего ветхого жилищного фонда;
- увеличение объемов и темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования;

- создание условий для комплексного освоения территорий

- формирование общественного центра поселка с высоким уровнем социально-бытового и культурно - досугового обслуживания, отвечающего современным архитектурным и эстетическим требованиям;

- строительство новых объектов и упорядочение существующей инженерно-транспортной инфраструктуры, озеленение, благоустройство территорий;

- реорганизация промышленных территорий, перепрофилирование отдельных объектов под общественно-деловую функцию с целью расширения территории поселка, сокращение санитарно-защитных зон, производственных и коммунально-складских территорий за счет повышения эффективности их использования;
- вовлечение новых территорий в жилищное строительство;

Реализация генерального плана предусматривает осуществление мероприятий по следующим основным направлениям:

- жилищное строительство;

- социальная сфера;

- инженерное обеспечение;

- транспортная инфраструктура;

- Охрана окружающей среды, благоустройство, озеленение

Жилищное строительство.

Приоритетным направлением реализации генерального плана является создание условий для жилищного строительства, комплексного освоения территории, в том числе развития застроенной территории.

Финансирование строительства жилья в первые годы реализации генерального плана предусматривается за счет средств бюджета и внебюджетных источников, в целях создания условий для переселения граждан из ветхого жилья, обеспечения жильем социально незащищенных групп населения, в последующие годы- преимущественно за счет внебюджетных источников.

Основными направлениями реализации генерального плана в сфере жилищного строительства являются:

- увеличение средней жилищной обеспеченности за весь период реализации генерального плана до 27 кв.м. на человека;

- строительство жилья на свободной территории для переселения населения, проживающего в жилье с максимальной ветхостью;

- планомерный снос аварийного жилья, реконструкция ветхого жилищного фонда;

- новое строительство взамен сносимого жилья;

- повышение качества жилья, увеличение степени комфортности проживания, полное инженерное обеспечение жилых зданий;

Увеличение объемов и темпов строительства, являющееся одной из задач, решаемых в ходе реализации национального приоритетного проекта «Доступное и комфортное жилье- гражданам России» повлечет насыщение рынка жилья, сбалансированность между предложением и спросом, что позволит сделать более доступным жилье для работающей категории граждан, самостоятельно решающей вопрос улучшения жилищных условий, без привлечения бюджетных средств.

Средства бюджетов, вкладываемые в жилищную сферу, согласно реализуемым программам, предусматривается направлять, прежде всего, на создание условий для увеличения объемов жилищного строительства, привлечения инвесторов, и строительство жилья для льготной категории граждан (ветераны, инвалиды, многодетные и малообеспеченные семьи, молодые семьи и т.д).

В ходе реализации данного направления на территории р.п.Мошково за 2010 год было введено в эксплуатацию  1700 кв.м.  жилья.


Социальная сфера.

В социальной сфере за счет бюджетных средств и внебюджетных источников предусматривается строительство новых объектов (административное здание (многофункциональный центр), торговые объекты, спортивный комплекс, дом ветеранов и т.д.), проведена реконструкция здания военкомата под детский сад на 40 мест, запланирована 2 очередь реконструкции здания военкомата под детский сад на 80 мест. Осуществлена реконструкция здания ЦРБ – 2 очередь, планируется реконструкция ЦРБ -3 очередь. Проведен капитальный ремонт памятника у ДК.

Мероприятия по реализации генерального плана направлены на решение следующих задач:
- достижение расчетных показателей обеспеченности населения в объектах социально-бытового назначения;

- постепенная замена ветхих объектов образования, культуры, здравоохранения, социально-бытового обслуживания и др. на отвечающие современным требованиям объекты.

Инженерная подготовка и инженерное обеспечение территорий.

Реализация генерального плана основана на выборе решений по инженерной подготовке и инженерному обеспечению территорий поселка с учетом приоритетов развития жилищного фонда и инфраструктуры.

Реализация генерального плана способствует решению следующих основных задач в этой области:

- улучшение экологической ситуации,

-удовлетворение потребностей жителей поселка в развитой сети инженерно- технического обеспечения;
- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;
- модернизация существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

В ходе реализации данного направления в области энергоснабжения:

- осуществлена реконструкция ВЛ-0,4 кВ на ул.Калинина, планируется реконструкция ВЛ-0,4 кВ на ул.Октябрьская, ул.Шнырева, ул.Трудовая строительство новых ВЛ-0,4 кВ на ул.Дорожной, ул.Зеленой;


В области теплоснабжения проведена реконструкция котельной СХТ № 3 по переводу на водоугольное топливо.

Включены в районную программу модернизации ЖКХ следующие объекты:

- реконструкция сетей водоснабжения р.п.Мошково, 5км.;

- модернизация очистных сооружений;

- устройство самотечной дренажной системы защиты от подтопления р.п.Мошково - 3 очередь;

- строительство ГРС в р.п.Мошково.  

Транспортная инфраструктура.

Для решения основных планировочных и градостроительных задач, в связи с возрастающим уровнем автомобилизации поселка генеральным планом предусмотрена реконструкция и благоустройство существующих улиц.

 Реализация данного направления включила в себя следующие мероприятия:

 - отремонтировано дорог: асфальтирование м/р ул.Пушкина с обустройством парковочных площадок, ямочный ремонт дорог: Вокзальная, Трудовая, Школьный переулок Западная, Пионерская, щебенение: Коммунистическая, Рабочая, Лесная, 520 в/база, демонтаж стальных водопроводных труб: Сенная, Октябрьская, Логовская. 

- объявлен аукцион по установке светофорного объекта на ул.Советской,

- запланировано  асфальтирование ул.М.Горького (от перекрестка с ул.Лесной до конца улицы), устройство тротуара по ул.Западная.

- запланировано устройство тротуарно-парковой аллеи «Славы» по ул.Советской (от ДК до здания редакции «Мошковская новь».

Охрана окружающей среды, благоустройство, озеленение.

В числе мероприятий по охране окружающей среды, прежде всего, предусматриваются работы, связанные с систематизацией и благоустройством санитарно-защитных зон существующих предприятий. 


В ходе реализации данного направления в области благоустройства осуществлено:

- установка и обустройство 2-х остановочных павильонов на ул.Народная,

- снос аварийных деревьев по поселку в количестве 60 шт.

- установка детских площадок на ул.Лесной, Кобелева, Пушкина, Западная, в течении 1-2 недель будут установлены детские площадки на улицах Строительная, Вокзальная, М.Горького, 7 км., 520 в/база.

- объявлен аукцион по устройству единого ограждения по ул.Народная.

Реализации мероприятий по охране окружающей среды способствует предусмотренное генпланом строительство газовых котельных взамен работающих на твердом топливе, оптимизация дорожно-транспортной сети, строительство объектов водоотведения, канализационных и очистных сооружений и т.д.

Администрация рабочего поселка Мошково совместно с Комиссией по землепользованию и застройке территории рабочего поселка Мошково обеспечивает своевременное исполнение мероприятий по реализации генерального плана, а  так же своевременное внесение в него изменений и дополнений.


Финансово экономическое обоснование.

Финансирование мероприятий, осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов с учетом утвержденных бюджетов и федеральных, областных и муниципальных целевых программ. Основным условием для получения финансирования через федеральные и областные целевые программы является наличие рабочей документации, выполненной на основании градостроительной документации и получившей положительное заключение государственной экспертизы.

В целях решения приоритетных задач градостроительства, определенных в генеральном плане, возможно финансирование отдельных мероприятий по реализации генерального плана за счет внебюджетных источников. 

