СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА  МОШКОВО

МОШКОВСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

# РЕШЕНИЕ

двадцать четвертой сессии

от 02 октября 2013 года									       № 182

Об инвестиционной программе ООО «Аква-терминал» по реконструкции системы водоснабжения в рабочем поселке Мошково Мошковского района Новосибирской области на 2014-2016 годы

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.11.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области, Совет депутатов,

РЕШИЛ:

1. Согласовать инвестиционную программу ООО «Аква-терминал» по реконструкции системы водоснабжения в рабочем поселке Мошково Мошковского района Новосибирской области на 2014-2016 годы.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава рабочего поселка Мошково

Мошковского района Новосибирской

области				                                                               Н.С.Лебедев

Председатель Совета депутатов

рабочего поселка Мошково

Мошковского района Новосибирской

области										      В.Б.Черных

СОГЛАСОВАНА

решением двадцать четвертой сессии Совета депутатов рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области четвертого созыва

от 02.10.2013 № 182

ИНВЕСТИЦИОНАЯ  ПРОГРАММА

ООО «Аква-терминал»

по реконструкции системы водоснабжения

в рабочем поселке Мошково

Мошковского района Новосибирской области

на 2014-2016 годы

| №№ п/п | Содержание |  | № страницы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Паспорт инвестиционной программы |  | 4 |  |
| 2. | Введение |  | 7 |  |
| 3. | План технических мероприятий |  | 7 |  |
| 4. | План финансирования по источникам финансирования |  | 8 |  |
| 5. | Расчет экономической эффективности |  | 12 |  |

1.Паспорт инвестиционной программы

| 1. | Наименование программы | Инвестиционная программа ООО «Аква-терминал» по реконструкции системы водоснабжения в рабочем поселке Мошково Мошковского района Новосибирской области на 2014-2016 годы |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для разработки программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры рабочего поселка Мошково Мошковского района, Новосибирской области на период с 2012 по 2017 годы и на перспективу до 2020года; Техническое задание на разработку инвестиционной программы, |
| 3. | Заказчик программы | Администрация рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области |
| 4. | Разработчик программы | ООО «МУК» |
| 5. | Цели программы | - Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; - Повышение до 60% доступности населения рабочего поселка Мошково к коммунальной инфраструктуре; - Обеспечение населения рабочего поселка Мошково качественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и безвредности; - Снижение потерь от оказания услуг. |
| 6. | Основные задачи Программы и характеризующие их индикаторы | - развитие системы коммунальной инфраструктуры в рабочем поселке Мошково; - увеличение объемов производства коммунальной продукции по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; - снижение показателей аварийности на объектах водоснабжения; -создание эффективной системы ресурсосбережения и экономного водопотребления. |
| 7. | Срок реализации Программы | 2014-2016 гг. |
| 8. | Перечень основных мероприятий программы | 2014 год: - строительство водопровода по улицам Линейная протяженностью 1651 п.м.; 2015 год: - строительство водозаборной скважины; - строительство водопровода по ул. Колхозная протяженностью 797 п.м.; - строительство водопровода по ул. Кобелева протяженностью 698,1 п.м.; - строительство водопровода по ул. Первомайская протяженностью 993 п.м.; 2016 год: - строительство водопровода по ул. Набережная протяженностью 850 п.м.; - строительство водопровода по ул. 40 лет Победы протяженностью 783,7 п.м.; - строительство водопровода по ул. Восточная протяженностью 1066 п.м.; - строительство водопровода по ул. Дачная протяженностью 667,3 п.м.; - строительство водопровода по ул. Южная протяженностью 239,6 п.м.; |
| 9. | Исполнители программы | ООО «Аква-терминал»» |
| 10. | Объемы и источники финансирования | Общая сумма инвестиций 26 137,25 тыс.руб., в том числе: - Средства областного бюджета - 20 909,8 тыс.руб.; программа «Чистая вода на период 2013-2017гг) - Средства рабочего поселка Мошково Мошковского района 5 362,45 тыс. руб. - Средства ООО «Аква-терминал» - 3,0 тыс.руб. |
| 11. | Мониторинг программы | Мониторинг программы осуществляет администрация рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области |
| 12. | Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы | В результате реализации программы предполагается: - Снижение аварийности до 0,6 ед/км; - Уровень потерь воды на модернизированных сетях не более 5 %; - Расход электроэнергии на технологические нужды не более 0,8 кВтч/куб.м ; - Обеспечение 60% доступности населения к коммунальной инфраструктуре |

2. Введение

В настоящее время водоснабжение рабочего поселка Мошково осуществляется из 24 артезианских водозаборных скважин глубиной от 100 до 290 м.

Жители индивидуальной застройки пользуются водой из водоразборных колонок и из шахтных колодцев частного владения. В настоящее время население р.п.Мошково обеспечено коммунальной услугой водоснабжение на 55,5%.

Система водоснабжения ресурсоснабжающей организации ООО «Аква-терминал»  осуществляется от скважин (общее количество 11 единиц,  далее вода подается на станцию обезжелезивания, водонапорную башню объемом 300м3 и далее по трубопроводам потребителям.  Обеспеченность потребителей водой ООО «Аква-терминал» - 44,4%.

В южной части  р.п.Мошково на улицах Линейная, Колхозная, Набережная, Первомайская, Кобелева, 40 лет Победы, Восточная, Дачная, Южная  – централизованный водопровод отсутствует. В 2013 году  разработана проектная документация на строительство водопровода по ул.Линейная  протяженностью 1651 п.м.

3.План технических мероприятий

Реконструкцией планируется предусмотреть  прокладку новых ниток водопровода  по улицам

2014 год:

- строительство водопровода по улице Линейная протяженностью 1651 п.м.;

2015 год:

- строительство водозаборной скважины;

- строительство водопровода по ул. Колхозная протяженностью 797 п.м.;

- строительство водопровода по ул. Кобелева протяженностью 698,1 п.м.;

- строительство водопровода по ул. Первомайская  протяженностью 993 п.м.;

2016 год:

- строительство водопровода по ул. Набережная протяженностью 850 п.м.;

- строительство водопровода по ул. 40 лет Победы протяженностью 783,7 п.м.;

- строительство водопровода по ул. Восточная протяженностью 1066 п.м.;

- строительство водопровода по ул. Дачная протяженностью 667,3 п.м.;

- строительство водопровода по ул. Южная протяженностью 239,6 п.м.;

В настоящее время разработан проект на прокладку водопровода по ул.Линейная, которым предусматривается прокладка водопровода из труб напорных  полиэтиленовых низкого давления ПЭ SDR 17-110х6,6 ГОСТ 18599-2001. Общая протяженность водопровода 1651 м. Схема водопровода комбинированная, категория водоснабжения 1.

Проектом предусматривается  устройство 24 смотровых колодцев, расстановка колодцев позволяет оптимально подключать потребителей к водопроводной сети. В колодцах устанавливается оборудование для подключения и обеспечения потребителей водой.

Водопроводные колодцы выполняются по ТП 901-09-11.84 из сборных железобетонных колец диаметром 1,5м ГОСТ 8020-90.

Для обеспечения пожаротушения в колодцах устанавливается 10 пожарных гидрантов согласно СНиП 2.04.02-84 (п.8.16), расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания.

Проектируемая трасса водопровода имеет пересечения с существующими автодорогами, водопровод в местах прохождения под автодорогами прокладывается в стальном футляре Д 325х8мм по ГОСТ 10704-91. Длина футляра определяется: ширина проезжей части плюс 3 метра с каждой стороны.

4. План финансирования по источникам финансирования

Требуемый объем финансирования инвестиционной программы 26 137,25 тыс.руб. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

Собственных средств, необходимых для надежной и устойчивой работы системы водоснабжения в рабочем поселке Мошково,  у Администрации рабочего поселка Мошково  и  ООО «Аква-терминал» не достаточно.

Финансирование мероприятий программы предполагается осуществлять в соответствии с Региональной  программой «Чистая вода».

При реализации данной инвестиционной программы планируется финансирование в следующих размерах:

- Средства областного бюджета  (2014-2016годы) – 21461,8 тыс.руб.;

- Средства Администрации рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области -  5 362,45 тыс.руб.

- Средства ООО «Аква-терминал» -3,0 тыс.руб.

Объем финансирования мероприятий программы по годам и источникам

| Наименование мероприятий программы | Объем финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Год | всего | в т.ч. по источникам |  |  |
|  |  |  | МБ | средства предприятий | ОБ |
| Водопроводные сети 1,651 км (ул. Линейная) | 2014 | 9100,5 | 1819,1 | 1,0 | 7 280,4 |
| Строительство скважины | 2015 | 2 500,0 | 499,7 | 0,3 | 2 000,0 |
| Водопроводные сети 2,4881 км (ул.Колхозная, Кобелева, Первомайская) | 2015 | 6 210,25 | 1 241,35 | 0,7 | 4 968,2 |
| Водопроводные сети 3,6066 км (ул.Набережная, 40 лет Победы, Восточная, Дачная, Южная) | 2016 | 9 016,5 | 1 802,3 | 1,0 | 7 213,2 |
| ИТОГО |  | 26 827,25 | 5 362,45 | 3,0 | 21 461,8 |

РАСЧЕТ

суммарной нагрузки мощности  подключения.

2014г.

1.Строительство  водопровода по ул.Линейная протяженностью 1651м,

Подключение к централизованным  сетям водоснабжения  130  домовладений  (390 человек)

Центральный водопровод отсутствует

объем  воды по действующему нормативу  после  строительства -

150л х 390чел.*365 дн=21 352,5 м3

Прочие хозяйственные  нужды граждан (130 дворов), после подключения  -  130*1м3*12 мес= 8064,0 м3

Объем присоединения после выполнения мероприятий  2014 года

29 416,5  м3

2015г.

1.Строительство водозаборной скважины

2.Строительство  водопровода по ул.Колхозная  протяженностью 797 м,

Подключение к централизованным  сетям водоснабжения  56  домовладений  (168 человек)

Центральный водопровод отсутствует

объем  воды по действующему нормативу  после  строительства -

150л х 168чел.*365 дн =  9 198,0  м3

Прочие хозяйственные  нужды граждан (56 дворов), после подключения  -  56*1м3*12= 672 м3

3.Строительство  водопровода по ул.Кобелева  протяженностью 698,1 м,

Подключение к централизованным  сетям водоснабжения  33  домовладений  (98 человек)

Центральный водопровод отсутствует

объем  воды по действующему нормативу  после  строительства -

150л х 98чел.*365 дн =  5 365,5  м3

Прочие хозяйственные  нужды граждан (33 двора), после подключения  -  33*1м3*12= 396м3

4.Строительство  водопровода по ул.Первомайская  протяженностью 993,0 м,

Подключение к централизованным  сетям водоснабжения  56  домовладений  (168  человек)

Центральный водопровод отсутствует

объем  воды по действующему нормативу  после  строительства -

150л х 168чел.*365 дн =  9 198,0  м3

Прочие хозяйственные  нужды граждан (33 двора), после подключения  -  56*1м3*12= 672м3

Объем присоединения после выполнения мероприятий  2015 года

25 501,5  м3

Общий объем присоединения за 2014-2015 годы – 54 918,0 м3.

2016г.

1.Строительство  водопровода по ул.Набережная   протяженностью 850,0 м,

Подключение к централизованным  сетям водоснабжения  50  домовладений  (150 человек)

Центральный водопровод отсутствует

объем  воды по действующему нормативу  после  строительства -

150л х 150чел.*365 дн =  8 212,5  м3

Прочие хозяйственные  нужды граждан (56 дворов), после подключения  -  50*1м3*12= 600 м3

2.Строительство  водопровода по ул.40 лет Победы протяженностью 787,7 м,

Подключение к централизованным  сетям водоснабжения  39  домовладений  (117 человек)

Центральный водопровод отсутствует

объем  воды по действующему нормативу  после  строительства -

150л х 117чел.*365 дн =  6 405,75  м3

Прочие хозяйственные  нужды граждан (39 дворов), после подключения  -  39*1м3*12= 468м3

3.Строительство  водопровода по ул.Восточная   протяженностью 1166,0 м,

Подключение к централизованным  сетям водоснабжения  34  домовладений  (102  человек)

Центральный водопровод отсутствует

объем  воды по действующему нормативу  после  строительства -

150л х 102чел.*365 дн =  5 584,5  м3

Прочие хозяйственные  нужды граждан (33 двора), после подключения  -  34*1м3*12= 408,0 м3

4.Строительство  водопровода по ул.Дачная   протяженностью 667,3 м,

Подключение к централизованным  сетям водоснабжения  25  домовладений  (78  человек)

Центральный водопровод отсутствует

объем  воды по действующему нормативу  после  строительства -

150л х 78чел.*365 дн =  4 270,5  м3

Прочие хозяйственные  нужды граждан (25 дворов), после подключения  -  25*1м3*12= 300,0 м3

5.Строительство  водопровода по ул.Южная    протяженностью 239,6 м,

Подключение к централизованным  сетям водоснабжения  12  домовладений  (39  человек)

Центральный водопровод отсутствует

объем  воды по действующему нормативу  после  строительства -

150л х 12чел.*365 дн =  657,0  м3

Прочие хозяйственные  нужды граждан (33 двора), после подключения  -  12*1м3*12= 144,0 м3

Объем присоединения после выполнения мероприятий  2016 года

27 050,25  м3

Суммарная нагрузка мощности подключения после выполнения всех мероприятий инвестиционной программы составит  81 968,25 м3.

Мероприятия инвестиционной программы реализуются в рамках долгосрочной целевой программы «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017 годы.

Расчет потерь воды  в сетях на период 2014-2016 годы

| Наименование показателя | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем выработки воды ООО «Аква-терминал» тыс.м3 | 192,00 | 222,88 | 249,5 | 277,85 |
| В т.ч объем выработки воды по мероприятиям ИП тыс.м3 | 0,0 | 30,88 | 57,5 | 85,85 |
| Объем потерь тыс.м3 | 25,0 | 26,48 | 27,6 | 28,9 |
| В т.ч..объем потерь по мероприятиям ИП тыс.м3 | 0,0 | 1,48 | 2,6 | 3,9 |
| Уровень потерь, % | 13,0 | 11,3 | 10,0 | 9,0 |
| В т.ч. уровень потерь, по мероприятиям ИП % | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Объем отпуска потребителям тыс.м3 | 167,0 | 196,4 | 221,9 | 248,95 |
| В т.ч. объем отпуска потребителям на реконструеруемом участке тыс.м3 | 0,0 | 29,4 | 54,9 | 81,95 |

5. Расчет экономической эффективности

В результате реализации мероприятий Программы в р.п. Мошково   к концу 2016 года ожидается достижение экономического эффекта по сравнению с фактическими показателями 2013 года:

-  повышение качества коммунальной услуги по водоснабжению:

1. За счет снижения уровня потерь ресурса с 13% до 9% .;

2. Установка приборов учета и частотного регулирования на скважинах позволит снизить расход электроэнергии на выработку 1 м3 воды с 1,5 кВтч/м3 до 0,8 кВтч/м3:

К концу 2016 года ожидаемый годовой эффект от снижения энергоемкости составит с каждого поднятого м3 (1,5-0,8)*2,16* 277,85= 420,1  тыс.руб.

3. Реализация мероприятий программы позволит повысить доступность услуги  к концу 2016 года присоединить к сети 435домовладений (1310чел),

Ожидаемый годовой экономический эффект от проводимых мероприятий: 976,1 тыс.руб.

Целевые индикаторы инвестиционной  программы

| Показатели | Ед. изм | До реализации проекта | После реализации проекта | Экономический эффект тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Степень износа водопроводных сетей | % | 10 | 5 | 0 |
| Расходы на ремонтно-восстановительные работы по услуге водоснабжения | тыс.руб./год | 650,0 | 650,0 | 0,0 |
| Аварийность | ед/км | 0,8 | 0,7 | 0 |
| Энергоемкость | квт*ч/м3 | 1,5 | 0,8 | 420,1 |
| Уровень потерь по водопроводным сетям | тыс.м3/год % | 25,0 13,0 | 28,9 9,0 |  |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 10,0 | 9,0 |  |
| Оснащенность скважин приборами частотного регулирования | ед/% | 0/0 | 1/0 |  |
| Оснащенность скважин приборами учета произведенных ресурсов | ед/% | 0/0 | 1/100 |  |
| Оснащенность объектов СКБ приборами учета потребляемых ресурсов | ед/% | 0/0 | 0/0 |  |
| Подключение домовладений к системе водоснабжения | тыс.м3 | 110,12 | 248,95 | 556,0 |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | ед/% | 3613/44 | 4923/60 |  |
| ИТОГО |  |  |  | 976,1 |

Параметры эффективности от реализации мероприятий инвестиционной программы :

- Повышение надежности работы системы водоснабжения;

- Повышение качества услуги, бесперебойная подача питьевой воды населению и бюджетным организациям рабочего поселка Мошково;

- Снижение затрат на обслуживание системы  водоснабжения;

- Обеспечение  доступности населения к коммунальной инфраструктуре.

.

Срок окупаемости Инвестиционной программы

Срок окупаемости ИП= Стоимость ИП/  Годовой экономический эффект

Срок окупаемости = 26,8 млн.руб.: 0,98 млн.руб.= 27,3 год

Социальное значение реализации проекта

Реализация данного проекта имеет высокое социальное значение, направлена на осуществление надёжного и устойчивого обеспечения потребителей услугами водоснабжения, снижение износа объектов инфраструктуры и энергоемкости производства, повышение качества и доступности услуги, комфортности проживания жителей  рабочего поселка Мошково, Мошковского района, Новосибирской области.