****

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МОШКОВО**

**МОШКОВСКОГО РАЙОНА**

**НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ШЕСТОГО СОЗЫВА**

**РЕШЕНИЕ**

семнадцатой сессии

от 27 апреля 2022 года № 121

**О результатах работы МУП «Теплосервис» городского поселения рабочий поселок Мошково за 2021 год и планах на 2022 год**

 Заслушав информацию директора МУП «Теплосервис» городского поселения рабочий поселок Мошково Черных В.Б. о результатах работы за 2021 год и планах на 2022 год, руководствуясь Уставом городского поселения рабочего поселка Мошково Мошковского муниципального района Новосибирской области, Регламентом Совета депутатов рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области, Совет депутатов рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области,

**РЕШИЛ:**

 Информацию о результатах работы МУП «Теплосервис» городского поселения рабочий поселок Мошково за 2021 год и планах на 2022 год принять к сведению.

Председатель Совета депутатов

рабочего поселка Мошково

Мошковского района

Новосибирской области Т.С. Петухова

Приложение

к решению седьмой сессии

 Совета депутатов

рабочего поселка Мошково

Мошковского района

Новосибирской области

шестого созыва

от 27 апреля 2022 года № 121

**О результатах работы МУП «Теплосервис» городского поселения рабочий поселок Мошково за 2021 год и планах на 2022 год**

 За период подготовки к ОЗП 2021-2022 г. МУП «Теплосервис» г. п. р. п. Мошково выполнено всего ремонтно-подготовительных работ на сумму- **6179,85 тыс. рублей**, из них средствами бюджета –**2680,05 тыс. рублей (в том числе 2580,05 тыс. рублей – бюджет Новосибирской области, 100 тыс. рублей - бюджет р. п. Мошково**, средствами предприятия – **3499,8 тыс. рублей.**

 По объектам ***теплоснабжения*** выполнено работ на сумму–**5540,29 тыс. рублей**, из них средствами бюджета–**2407,09 тыс. рублей (в том числе 2307,06 тыс. рублей – бюджет Новосибирской области, 100 тыс. рублей - бюджет р. п. Мошково)**, средствами предприятия –**3133,2 тыс.рублей**, в том числе в разрезе тепловых систем:

 **Котельная № 1**- выполнено ремонтных работ на сумму **1162,97 тыс. рублей**, в том числе ремонт шести котлов, ремонт электродвигателей дымососов, текущий ремонт сетевых и подпиточных насосов.

Проведена замена тепловых сетей - ***101 метр*** (замена участков: от ТК20 до ТК 27 (в районе здания Детской школы искусств ) Д 114 мм – 55 п.м; ул. Пионерская 14,16,20 Д 40,50 мм- 36 п.м, Д100 мм -10 п.м) на сумму-404 тыс. рублей;

 **Котельная № 2**- выполнено ремонтных работ на сумму **739,54 тыс. рублей**, в том числе химическая промывка трех котлов, ремонт оборудования – 359,94 тыс. рублей, ремонт теплоизоляции тепловых сетей и замена **54 метров** тепловой сети Д 114 мм, ремонт теплоизоляции ( скорлупа ППУ)–379,6 тыс. рублей;

 **Котельная № 3**- выполнено ремонтных работ на **3116,98 тыс. рублей**, в том числе капитальный ремонт котлов №2 и №3 с заменой кипятильных и экранных труб, ремонтом обмуровки, отбойных стенок, замена вариаторов и фронтальных плит на сумму 1499,3 тыс. рублей, текущий ремонт оборудования на сумму 289,04 тыс. рублей.

 Проведена замена трубопроводов тепловых сетей – **236,5 *м*** (замена участков от ТК- ул.Гагарина, 5 Д 114 мм – 66,5 п.м, ул.Гагарина, 5 до ул.Вокзальная, 11 Д 57 мм – 70 п.м, участок от территории ЦРБ до здания ФБУЗ ЦГиЭ НСО Д 133мм – 50 п.м, ул.Гагарина Д 219 мм – 50 п.м.) на сумму 1303,64 тыс. рублей;

 **Котельная № 4** - выполнено ремонтных работ на **152,6 тыс.рублей**, в том числе текущий ремонт двух котлов и капитальный ремонт котла и текущий ремонт оборудования на сумму – 152,6 тыс.рублей;

 **Котельной № 5** - выполнено ремонтных работ на **248,6 тыс. рублей**, в том числе текущий ремонт трех котлов на сумму 158,1 тыс. рублей, текущий ремонт газоходов, сетевых и подпиточных насосов, дымовой трубы на сумму 90,5 тыс. рублей;

 **Котельной № 6** - выполнено ремонтных работ на **119,6 тыс. рублей**, в том числе текущий ремонт двух котлов, сетевых насосов, дымовой трубы и пускозащитной аппаратуры.

 **По объектам *водоснабжения*** выполнено работ на сумму – **540,62 тыс. рублей**, из них средства бюджета – **244,62 тыс. рублей**, средства предприятия – **296 тыс. рублей**, в том числе проведены работы по замене ***170 м*** водопроводных сетей (участки ул. Гагарина Д 25 мм -100 п.м., ул. Пионерская Д 25 мм – 50 п.м, участок от гаражей до здания Детской школы искусств Д40 мм- 20 п.м) на 112,4 тыс.рублей.

 Выполнен капитальный ремонт 5 скважин с заменой трех глубинных насосов, ремонт электрооборудования скважины №1, выполнена установка на двух скважинах ЧРП, выполнен ремонт насосов и ремонт колодцев с установкой двадцати трех новых люков на сетях водоснабжения.

 На станции обезжелезивания воды проведены работы по прокладке сбросного трубопровода, монтажу ж/б колодца с установкой задвижки, проведены очистка, промывка и хлорирование Резервуара Чистой Воды V= 1000 м³. По водонапорной башне ул.7 км–выполнены ремонтные работы, утепление, промывка, хлорирование, установлен частотно регулируемый привод на скважине, чем была решена проблема с частыми перебоями в подаче воды (т.к. это позволяет поддерживать постоянный уровень воды в башне). Аналогичное устройство смонтировано и на станции обезжелезивания.

 За счет средств бюджета построен новый водопровод Д=160мм от ул. Октябрьская через ул. Шнырева до ул. Пушкина с переподключением абонентов на новый водопровод. Это позволит перевести абонентов, подключенных к центральному отоплению от котельной №4 (пер. Школьный), на индивидуальное газовое отопление уже со следующего отопительного сезона, что в свою очередь дает возможность перевода котельной на индивидуальный (безубыточный) тариф. После сдачи водопровода в эксплуатацию во втором квартале этого года будет возможность подключения новых абонентов улицы Советская к централизованному водоснабжению. Есть даже заинтересованность жителей ул. Горная, Северная в прокладке водопровода к своим домам за свой счет.

 Подготовлен проект и началась его реализация по переводу абонентов улиц Механизаторская, Гагарина, Кирова, Коммунистическая с централизованного отопления на индивидуальное газовое с выносом водопровода из тепловых сетей. Около 2 км тепловых сетей с совместной прокладкой водопровода будет выведено из эксплуатации. Это даст снижение потерь тепловой энергии на нагрев холодной воды в сетях.

 По объектам ***водоотведения*** выполнено работ на сумму –**78,95 тыс. рублей**, из них средства бюджета – **28,35 тыс. рублей,** средства предприятия –**50,6 тыс. рублей**, в том числе проведены работы по промывке сетей, очистке, промывке и ремонту колодцев с установкой двадцати двух новых люков.

 Ремонтно-подготовительные работы к ОЗП 2021-2022 г. на объектах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения произведены силами МУП «Теплосервис» г. п. р. п. Мошково.