# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МОШКОВО

МОШКОВСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

двадцать девятой сессии

от 09 апреля 2014 года									     № 211

Об отчете «Об исполнении Плана социально-экономического развития рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области за 2013 год»

В соответствии с п.п.4 п.9 ст.35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.4 ч.1 ст.19 Устава рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области, Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет «Об исполнении Плана социально-экономического развития рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области за 2013 год» (прилагается).

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава рабочего посёлка Мошково

Мошковского района

Новосибирской области                                                               	  Н.С. Лебедев

Председатель Совета депутатов

рабочего поселка Мошково

Мошковского района Новосибирской

области		 							  	    В.Б.Черных

УТВЕРЖДЕН

решением двадцать девятой сессии Совета депутатов рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области четвертого созыва

от 09.04.2014 № 211

ОТЧЕТ

Об исполнении Плана социально - экономического развития рабочего поселка  Мошково Мошковского района Новосибирской области за 2013 год.

План социально-экономического развития рабочего поселка Мошково, Мошковского района Новосибирской области принят решением восемнадцатой сессии совета депутатов рабочего поселка Мошково четвертого созыва  20.12.2012 решение № 141.

Основные цели и задачи настоящего плана это развитие и усовершенствование объектов социальной инфраструктуры,  повышение уровня и качества жизни населения поселка, обеспечение привлекательности территорий.

Так в 2013 году администрацией р.п. Мошково в целях реализации настоящего плана проведены следующие работы и мероприятия.

Благоустройство

Благоустройство р.п. Мошково в настоящее время остается одной из важнейших задач по улучшению жизненного уровня населения, так в 2013 году за счет субсидии областного бюджета на цели благоустройства проведены следующие работы по благоустройству территории поселка. Проведен ремонт внутридомовых территорий многоквартирных домов по ул. Пушкина, ул. Западная, ул. Вокзальная, ул. Советская на общую сумму 2 263 200 тыс. рублей. Устройство асфальтобетонного покрытия перед зданием администрации на сумму 900 000,00 рублей. Проведен ремонт пешеходного тротуара по ул. Вокзальная протяженностью 2 км на сумму 557 295,00 рублей. Построен новый тротуар по ул. Советская протяженностью 70 метров. Проведены работы по обустройству не застроенной территории по ул. Советская, вырублены кустарники, завезен и спланирован грунт в количестве 5 тыс м3 на общую сумму 765 672,92 рублей. Софинансирование данных работ из бюджета р.п. Мошково составляет 5%.

Продолжается работа по оснащению микрорайонов и улиц р.п. Мошково детскими игровыми элементами, так в 2013 году администрацией р.п. Мошково закуплено и установленно 15 игровых элементов по улицам: Пионерская, Калинина, Пушкина,Набережная, Лесная, Механизаторская на общую сумму 362,3 тыс. руб.

Дороги

В 2013 году выполнены работы по капитальному ремонту внутрипоселковых дорог с афальтным порытием по улицам: Рабочая, Октябрьская, Мира, Линейная, Колхозная протяженностью более 3-х км, и на общую сумму 5083,6 тыс.руб. С щебеночным покрытием, улицы Мира, Коммунистическая, Первомайская на общую сумму 3870,3 тыс.руб. Проведена техническая инвентаризация дорог р.п. Мошково. Продолжается работа в сфере безопасности дорожного движения, так в 2013 году на основании проекта дорожного движения администрацией р.п. Мошково проведены работы по установке знаков дорожного движения в количестве 65 штук по улицам: Вокзальная, Пионерская, Советская. Путем проведения запроса котировок в 2013 году определена подрядная организация на выполнение работ по проектированию светофорного объекта ул. Народная и ул. Пионерская в настоящее время проект получен и направлен в ТУАД Новосибирской области для изучения и реализации его в 2014 году.

В 2013 году на средства фонда депутатов Законодательного собрания Новосибирской области проведены работы по огораживанию кладбища «Романовское» средства фонда составили 378,0 тыс. руб.

Проведены работы по реконструкции линий электропередач по улицам: Сенная, Дубровинская. Установлены новые фонари уличного освещения, общая стоимость работ составляет 1195.8 тыс. руб.

Продолжается работа по уборке и вывозу  мусора из мест общего пользования и с улиц р.п. Мошково, ежегодно в весенний период приобретается цветочная рассада для клумб общественных и клумб расположенных возле многоквартирных домов. Так же в 2013 году проведены работы по ремонту дамб Романовского пруда и Новослободского.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Оказание жилищно-коммунальных услуг населению р.п. Мошково одна из самых актуальных сфер работы администрации р.п. Мошково. В настоящее время оказание жилищно-коммунальных услуг населению поселка оказывают следующие предприятия:

- МХ ООО «Теплосервис» теплоснабжение и водоотведение;

- МХ ООО «Коммунальный сервис» теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение;

- ООО «Аква-терминал» холодное водоснабжение, водоотведение;

ООО «Мошковская УК» жилищные услуги;

- ТСЖ «Западное» жилищные услуги.

Жилищное хозяйство

В 2013 году по разделу жилищное хозяйство администрацией р.п. Мошково проведены работы по капитальному ремонту многоквартирного дома расположенного по адресу р.п. Мошково ул. Западная д.2. Произведена замена кровли с частичной заменой стропильной системы и обрешетки крыши, ремонт фасада, заменены окна в муниципальных квартирах с деревянных на окна из ПВХ, произведена замена системы отопления, водоснабжения, горячего водоснабжения, канализации. Установлены приборы учета на коммунальные услуги в рамках энергосервисного контракта. Выполнены работы по устройству отмостки, работы по замене электрической проводки в местах общего пользования. Общая сумма ремонта составила 4390,6 тыс.рублей, софинансирование данных мероприятий администрацией р.п. Мошково составило 20%.

За счет субсидии областного бюджета и в рамках исполнения программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» в 2013 году проведены мероприятия по установке приборов учета электрической энергии в многоквартирных домах р.п. Мошково на общую сумму 742,5 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета в 2013 году проведены работы по капитальному ремонту инженерных сетей в многоквартирном доме по адресу ул. Западная д.15. Общая сумма ремонта составила 565,7 тыс. рублей. В настоящее время разработан проект и пройдена государственная экспертиза капитального ремонта кровли с изменением её вида многоквартирного дома по адресу ул. 520 в/база д.2, работы планируется осуществить в 2014 году.

За счет субсидий из  бюджета р.п. Мошково капитально отремонтированы инженерные сети в многоквартирных домах по ул. Западная д.10 горячее и холодное водоснабжение, д. 11 горячее и холодное водоснабжение, д. 13 ремонт электрической проводки мест общего пользования, приобретен материал для ремонта мягкой кровли д.3, работы по ремонту кровли планируется осуществить в 2-м квартале 2014 года.

Коммунальное хозяйство

В 2013 году по разделу коммунальное хозяйство администрацией р.п. Мошково проведены следующие работы и мероприятия; В настоящее время продолжаются работы по строительству газопровода высокого и низкого давления для р.п. Мошково, фактическое исполнение контракта составляет 95% планируемая сдача объекта 3-й квартал 2014 года.

За счет субсидии из бюджета р.п.Мошково предприятиями коммунального комплекса выполнены работы по замене водовода по ул. Западная от скважин до станции второго подъема, протяженностью 1км 50 метров, технический водопровод для котельной МХ ООО «Теплосервис». Проведены работы по ремонту системы отопления на станции обезжелезивания воды на сумму 185,8 тыс. рублей. Приобретена проектно-сметная документация на строительство наружных тепловых сетей и сооружений для р.п. Мошково. Разработана проектно-сметная документация на строительство водопровода в южной части р.п. Мошково, в настоящее время данный проект прошел государственную экспертизу и направлен в Министерство строительства и ЖКХ НСО для выделения денежных средств на реализацию данного проекта в 2014 году.

Увеличение производственного потенциала поселка, активного инвестирования, улучшение экономического климата – это те тенденции, которые создадут возможность для формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения.